**Weekly Meeting Memo**

Date: **Tues. Sep. 22, 2015**

Participants: **JI Xiang**, **WANG Shoubei**, **ZHOU Bofan**

**This memo was recorded by ZHOU Bofan.**

**Content:**

1. TCP/IP模块：

编写一个通用版本的TCP模块，在同一个类中整合收与发的功能，不进行打包或解包，只传输QByteArray类型数据，并且在成功收发之后发送成功信号；

1. 水循环模块：

重新进行实验，检验冷却系统的效果，确定流速和温度之间的关系；

1. 文件传输模块：

尝试对QFile类型文件的传输加入续传的功能，即传输取消或连接断开之后继续上一次中断的传输，并保证文件的完整性；

1. 系统登录及病人信息记录模块：

系统登录部分已基本完成，之后需要完成病人信息记录的数据库功能和UI的开发。

**Decisions:**

下一步任务为：

1. 完成水循环系统实验，评价目前系统的运行效果；
2. 优先完成TCP通用模块的整合，并考虑文件传输续传功能的实现方式；
3. 初步完成病人信息的录入和编辑功能，建立该模块UI。