**Weekly Meeting Memo**

Date: **Nov. 16**, **2015**

Participants: **JI Xiang**, **WANG Shoubei**, **ZHOU Bofan**

**This memo was recorded by ZHOU Bofan.**

**Content:**

1. 程序说明文档：
   1. 结构图介绍硬件和软件，以及模块间的关系和连接方式；
   2. 结合结构图要说明模块的用例；
   3. 测试的环境、工具、预期结果、实际结果、测试覆盖率，以及相关问题的分析和解决方案；
   4. 缺陷管理，发现bug是否解决，如何解决，以及bug的严重程度，是否会重复发生。
2. 统计代码量：

对各模块的代码量进行统计，包括头文件、源文件（库文件），调用外部的库需要进行声明。

1. 网络通讯模块：
   1. 解决已经监听再次执行监听函数会产生warning的bug，通过预先进行监听状态的检查；
   2. 对TcpServer端生成的TcpSocket参数进行查询，确认其IP和端口是否与设置的一样；
   3. 测试相同的TcpServer接入多个连接的工作情况；
   4. 将.h文件去掉进行调试，测试release版本是否还需要调用头文件。
2. 功放控制模块：

测试TreatSession模块去掉DO.dll和PA.dll以及lib文件夹中库的头文件后是否还能正常运行。

**Decisions:**

本周任务为：

1. 继续模块说明文档的编写；
2. 网络模块完成上述测试和bug的解决，完善代码；
3. 功放模块完成上述测试；
4. 登陆和数据管理模块继续尚未实现的功能。